BETSTATS 2.0

Specyfikacja Produktu i Inżynierii Oprogramowania

Bazowa architektura v1.0 • Projekt do zatwierdzenia architektonicznego

Cel dokumentu Formalny dokument bazowy dla produktu, architektury oprogramowania, inżynierii danych, ML/AI, bezpieczeństwa, jakości, operacji i procesu dostarczania. Dokument stanowi podstawę do ADR-ów, epików, GitHub Issues i wykonywalnych kryteriów akceptacji.

| Kontrola dokumentu | Wartość |
| --- | --- |
| Identyfikator | BS-SPEC-001 |
| Wersja | 1.0 |
| Status | Projekt bazowy / do zatwierdzenia |
| Klasyfikacja | Dokumentacja inżynierska / portfolio |
| Właściciel | BetStats Product & Engineering |
| Tryb zmian | ADR dla decyzji architektonicznych |
| Data | 2026-10-07 |

UWAGA: publiczna wersja dokumentacji nie może zawierać zastrzeżonych zbiorów providerów, sekretów, kluczy API ani danych bez prawa redystrybucji.

# Zarządzanie dokumentacją

| Wersja | Data | Zakres | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026 | Pierwszy blueprint architektury | Zastąpiona |
| 0.2 | 2026-10-07 | Rozszerzona architektura produktu, danych, ML/AI, security i testów | Zastąpiona |
| 1.0 PL | 2026-10-07 | Formalna polska specyfikacja inżynierska z traceability i bramkami | Kandydat bazowy |

## Model zatwierdzania

| Rola | Odpowiedzialność | Wymagane zatwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Zakres, persony, wartość użytkowa | PRD i granice produktu |
| Architecture Owner | Granice systemu, ADR, kompromisy NFR | Baseline architektury |
| Data/ML Owner | Kontrakty danych, ewaluacja, promocja modeli | Data/ML gates |
| Security Owner | Threat model, auth, kontrole krytyczne | Gotowość do publicznego wdrożenia |
| Operations Owner | SLO, alerty, runbooki, recovery | Gotowość produkcyjna |

Kontrola zmian Po zatwierdzeniu baseline zmiana wpływająca na architekturę wymaga ADR. Nie wolno omijać twardych zasad dotyczących licencji, temporal leakage, bezpieczeństwa ani granicy produktu.

# 1. Streszczenie wykonawcze

BetStats 2.0 jest wielosportową platformą danych, probabilistycznych predykcji, symulacji oraz operacji wspomaganych przez AI. System wykorzystuje modular monolith, canonical sports domain, provider-independent data pipeline, temporal feature discipline oraz reprodukowalny cykl życia modeli.

Prediction Playground pozwala użytkownikom tworzyć wirtualne kupony, zapisywać własne prawdopodobieństwa i badać skuteczność. Jest to funkcja analityczno-rozrywkowa bez prawdziwych pieniędzy: bez stawek, depozytów, wypłat, wygranych i wykonywania zakładów.

| Obszar | Decyzja |
| --- | --- |
| Architektura | Modular Monolith z jawnymi granicami modułów |
| Runtime | .NET 10 LTS; Python dopuszczony za granicą ML |
| Dane | PostgreSQL; RAW / Observation / Canonical |
| Predykcja | Niezależne, kalibrowane prawdopodobieństwo przed analizą rynku |
| AI | Analityk/ekstraktor/rekomendujący; nie jest źródłem krytycznych decyzji |
| Jakość | Automatyczne bramki kod/dane/ML/AI/security/resilience |
| Lokalizacja | pl-PL i en-GB od pierwszej funkcji UI |
| Koszt | Cel prywatny: 30-50 PLN/miesiąc |

# 2. Definicja produktu

## 2.1 Cele

| ID | Cel |
| --- | --- |
| G-01 | Budować wiarygodne i reprodukowalne predykcje probabilistyczne. |
| G-02 | Ujednolicić wiele źródeł danych w audytowalny model canonical. |
| G-03 | Mierzyć niepewność, reliability, calibration i skuteczność historyczną. |
| G-04 | Obsługiwać wiele sportów bez wciskania semantyki jednego sportu do rdzenia. |
| G-05 | Udostępnić wirtualną zabawę w przewidywanie bez hazardu za pieniądze. |
| G-06 | Zapewnić mierzalne bezpieczeństwo, jakość, koszty i kontrolę licencji. |
| G-07 | Stworzyć profesjonalne portfolio z drogą do przyszłej komercjalizacji. |

## 2.2 Poza zakresem (Non-Goals)

| ID | Poza zakresem |
| --- | --- |
| NG-01 | Przyjmowanie stawek, depozytów i wypłat za prawdziwe pieniądze. |
| NG-02 | Wykonywanie zakładów lub integracja konta użytkownika w celu ich zawierania. |
| NG-03 | Gwarantowanie wyników lub przedstawianie zdarzeń jako pewnych. |
| NG-04 | Mikroserwisy bez uzasadnienia skalą lub granicą bezpieczeństwa. |
| NG-05 | LLM jako podstawowy silnik wyliczający prawdopodobieństwa. |
| NG-06 | Publikowanie danych zastrzeżonych lub o niejasnych prawach. |

# 3. Interesariusze, persony i ścieżki użytkownika

| Persona | Potrzeba | Główna ścieżka |
| --- | --- | --- |
| Odwiedzający | Zrozumieć dzisiejsze wydarzenia | Wydarzenie → probability/reliability → metodologia |
| Użytkownik | Eksperymentować z predykcjami | Wirtualny kupon → analiza → zapis → rozliczenie |
| Użytkownik badawczy | Ocenić jakość modeli | Performance → calibration → Historical Replay |
| Administrator | Bezpiecznie operować systemem | Control Center → fakty → diagnoza → runbook |
| Developer/ML | Bezpiecznie wprowadzać zmiany | Issue → branch → test/eval → PR → gate → deploy |

## 3.1 Ścieżka Prediction Playground

Wybór zdarzeń
   ↓
Przypięcie PredictionSnapshot z chwili utworzenia
   ↓
Coupon Analyzer
   ├─ probability / reliability
   ├─ najsłabsza selekcja
   ├─ model disagreement / OOD
   ├─ ostrzeżenia Data Quality
   └─ korelacje
   ↓
Zapis wirtualnego kuponu
   ↓
Rozliczenie po wydarzeniu
   ↓
Performance / calibration / ocena strategii

# 4. Katalog wymagań

| ID | Wymaganie funkcjonalne | Priorytet |
| --- | --- | --- |
| FR-001 | Import danych providerów z zachowaniem dozwolonego RAW i provenance. | Must |
| FR-002 | Mapowanie zewnętrznych identyfikatorów na canonical entities. | Must |
| FR-003 | Zachowanie konfliktów między źródłami bez cichego nadpisywania. | Must |
| FR-004 | Immutable FeatureSnapshot ograniczony przez AsOfUtc. | Must |
| FR-005 | Immutable PredictionSnapshot z wersją modelu/features/datasetu. | Must |
| FR-006 | Ocena predykcji po wydarzeniu metrykami probabilistycznymi. | Must |
| FR-007 | Historical Replay wyłącznie z informacją dostępną historycznie. | Must |
| FR-008 | Strong Signals z możliwością NO STRONG SIGNAL. | Must |
| FR-009 | Porównanie BetStats probability z no-vig market probability. | Should |
| FR-010 | Wirtualne kupony i analiza ryzyka/korelacji bez pieniędzy. | Must |
| FR-011 | Osobna ewaluacja zdarzeń wybieranych przez AI. | Should |
| FR-012 | Własne prawdopodobieństwa użytkownika i ocena calibration/Brier. | Should |
| FR-013 | Interfejs pl-PL i en-GB. | Must |
| FR-014 | Admin Control Center dla system/data/model/security/cost/audit. | Should |
| FR-015 | AI News Intelligence i AI Operations z evidence grounding. | Should |

## 4.1 Wymagania niefunkcjonalne

| ID | Wymaganie | Bramka |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | Krytyczne operacje administratora wymagają silnego AuthN/AuthZ. | Hard |
| NFR-DATA-01 | Każda metryka użyta przez model ma pełne provenance. | Hard |
| NFR-TIME-01 | Feature nie może użyć informacji późniejszej niż AsOfUtc. | Hard |
| NFR-LIC-01 | SourcePolicy musi zezwalać na dany cel użycia danych. | Hard |
| NFR-REL-01 | Awaria providera powoduje kontrolowaną degradację. | High |
| NFR-OBS-01 | Krytyczne pipeline'y mają logs/metrics/traces. | High |
| NFR-COST-01 | Publiczny page view nie uruchamia płatnego AI/provider call. | Hard |
| NFR-I18N-01 | Parity zasobów PL/EN sprawdzane w CI. | High |
| NFR-TEST-01 | Krytyczne ścieżki mają automatyczne regression gates. | Hard |

# 5. Macierz śledzenia wymagań (Traceability)

| Wymaganie | Komponent | Weryfikacja |
| --- | --- | --- |
| FR-001/003 | Data Platform | Provider Contract + Golden Dataset + Data Audit |
| FR-004 / NFR-TIME-01 | Feature Platform | Temporal Leakage hard test |
| FR-005/006 | Prediction Platform | Snapshot integration + evaluation tests |
| FR-007 | Historical Replay | Walk-forward replay |
| FR-008 | Signal Engine | Signal/calibration regression |
| FR-009 | Market Engine | No-vig/fair odds unit/property tests |
| FR-010/012 | Prediction Playground | Integration/E2E + snapshot consistency |
| FR-015 | AI Platform | Golden AI Eval + grounding/injection |
| NFR-SEC-01 | Security | Authz/security suite |
| NFR-LIC-01 | SourcePolicy | Licensing hard gate |

# 6. Architektura systemu

## 6.1 C4 Level 1 - Context

Dostawcy danych sportowych ──>┌─────────────────────────┐<── Źródła kursów/rynku
Źródła newsów ───────────────>│      BETSTATS 2.0       │
Użytkownicy ─────────────────>│ Web / API / Playground │<── Administrator
                              └───────────┬─────────────┘
                                          │
                                     GitHub / CI / Codex

## 6.2 C4 Level 2 - Containers

BetStats.Web ──HTTP──> BetStats.Api
                         │
                   Application Core
                   /      |       \
               Domain   Infra   Sports Modules
                         │
              ┌──────────┼───────────┐
          PostgreSQL   Worker    ML Boundary
                                   (.NET/Python)
                         │
                    Providers

## 6.3 Reguła zależności

Web/API → Application → Domain
              ↑
       Infrastructure implementuje porty

Sports modules rozszerzają capabilities,
ale provider DTO nigdy nie trafia do Core Domain.

Ograniczenie architektoniczne Nowa granica procesu/usługi wymaga dowodu: skalowania, izolacji, niezależnego deploymentu lub granicy bezpieczeństwa oraz ADR. Sam argument „microservices są nowoczesne” nie wystarcza.

# 7. Model domenowy i danych

## 7.1 Logiczny ERD

Sport 1──* Competition 1──* CompetitionEdition 1──* CompetitionStage
                                                     │
                                                     *
                                                 SportEvent
                                                  │     │
                                           * EventParticipant *
                                                  │     │
                                             Participant
                                                  │
                                      ExternalIdentity

SportEvent 1──* Observation
SportEvent 1──* FeatureSnapshot
SportEvent 1──* PredictionSnapshot
SportEvent 1──* MarketObservation
PredictionSnapshot 1──* PredictionSelection
VirtualCoupon 1──* VirtualCouponItem ──> PredictionSelection

| Encja | Odpowiedzialność | Niezmiennik |
| --- | --- | --- |
| SportEvent | Uniwersalny anchor wydarzenia | ID niezależne od providera |
| Observation | Pomiar ze źródła | Provenance zachowane |
| Canonical Value | Rozstrzygnięty widok systemu | Decyzja audytowalna |
| FeatureSnapshot | Features w AsOfUtc | Immutable |
| DatasetSnapshot | Wersja zbioru treningowego | Hash/schema/coverage |
| PredictionSnapshot | Wynik modelu | Immutable i wersjonowany |
| SourcePolicy | Prawa do celu użycia | Sprawdzane przed użyciem |
| VirtualCoupon | Artefakt zabawy użytkownika | Brak pól pieniężnych |

# 8. Architektura danych i governance

PROVIDER → RAW → NORMALIZE → OBSERVATION → VALIDATE → RESOLVE → CANONICAL → FEATURE → DATASET → MODEL

## 8.1 Planowanie pozyskania

Potrzebna metryka
 ↓
Mamy final/fresh? ─YES→ REUSE
 ↓NO
Darmowe wiarygodne źródło z prawami? ─YES→ FETCH
 ↓NO
Tanie źródło z prawami? ─YES→ FETCH
 ↓NO
Płatne uzasadnione wymaganiem + Data ROI? ─YES→ FETCH
 ↓
Coverage gap

| Obszar Coverage Matrix | Atrybuty |
| --- | --- |
| Zakres | Sport, competition, edition, event, metric |
| Jakość | Completeness, consistency, confidence, conflicts |
| Czas | RetrievedAt, freshness, final status |
| Ekonomia | Koszt requestu/subskrypcji, Data ROI |
| Prawa | Display/cache/raw/normalized/training/redistribution/commercial/attribution |

## 8.2 Footiqo

Footiqo jest źródłem enrichment. Aktualna zgoda obejmuje prywatne, niekomercyjne analizy. Zakup Premium odkładamy do momentu gotowości importera. Priorytet: Premium/Historical, następnie Corners & Cards Odds; Advanced dopiero po feature ablation.

Licensing Gate Techniczna możliwość pobrania danych nie oznacza prawa do ich treningu, wyświetlania, redystrybucji ani komercyjnego wykorzystania.

# 9. Architektura predykcji

| Horyzont | Rola |
| --- | --- |
| T-24h | Opcjonalna analiza wstępna |
| T-12h | Główny oficjalny PredictionSnapshot |
| T-90m | Opcjonalna aktualizacja po składach |
| Post-event | Settlement i evaluation |

| Warstwa | Kandydaci | Zasada |
| --- | --- | --- |
| Strength | Elo, Glicko-2, Bradley-Terry, State-Space | Baseline first |
| Score/count | Poisson, Dixon-Coles, Bivariate Poisson, NB, Skellam | Spójne distributions |
| Tabular ML | Logistic, RF/ExtraTrees, LightGBM, XGBoost, CatBoost | Walk-forward + calibration |
| Bayesian/time | Hierarchical, Survival/Hazard | Tylko przy mierzalnej korzyści |
| Uncertainty | Calibration, disagreement, OOD, conformal research | Wejście do Reliability |
| Simulation | Monte Carlo; copulas później | Joint/correlated outcomes |

## 9.1 Model Promotion Gate

Candidate
 ↓
Reproducible DatasetSnapshot
 ↓
Walk-forward
 ↓
Calibration / Brier / LogLoss
 ↓
Stability per competition/time
 ↓
Leakage checks
 ↓
Champion comparison
 ↓
Shadow mode
 ↓
PROMOTE / REJECT

Prezentowana predykcja nie jest samą liczbą probability. System oddziela Probability, Reliability, Predictability, Model Disagreement, OOD i Data Quality.

# 10. Market Intelligence i Prediction Playground

Sports Data → Prediction Engine → calibrated P(event)
                               ├─→ Signal Engine
                               └─→ Market Engine ← Odds
                                      ↓
                              discrepancy / CLV research

## 10.1 Model wirtualnego kuponu

| Obiekt | Znaczenie |
| --- | --- |
| PredictionSelection | Event + market/outcome + przypięty PredictionSnapshot |
| VirtualCoupon | Właściciel i kontekst; bez stake/payout |
| VirtualCouponItem | Element kuponu |
| VirtualCouponAnalysis | Joint success, reliability, warnings, weakest item |
| PredictionSettlement | Rzeczywisty rezultat i ocena |
| SelectionStrategy | Wersjonowana strategia AI/manual |

## 10.2 Makieta

┌──────────────────── Prediction Playground ─────────────────────┐
│ AI Suggestions | Mój kupon | Moje predykcje | Skuteczność      │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ Kondycja kuponu 72/100       Szac. powodzenie 29%              │
│ Reliability 84               Ostrzeżenia korelacji: 1          │
│                                                                 │
│ STRONG  Drużyna A strzeli ≥1     88%  R91                      │
│ GOOD    Mecz B over 1.5           79%  R86                      │
│ RISKY   Drużyna C wygra           54%  R61 ← najsłabsze        │
│                                                                 │
│ AI: selekcja C ma wysokie model disagreement.                   │
│ [Analizuj] [Alternatywa AI] [Zapisz wirtualny kupon]            │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Nie używamy komunikatów sugerujących gwarancję. Preferowane: Najmocniejszy sygnał, Reliability, Model probability, Market discrepancy.

# 11. Simulation Lab

| Capability | Zastosowanie |
| --- | --- |
| Synthetic competitions | Kontrolowane latent strengths i regimes |
| Synthetic bookmaker | Znane true P, margin, bias i opóźnienia |
| Fault injection | Missing/duplicate/malformed/schema shift/outage |
| Model Tournament | Porównanie algorytmów w kontrolowanych światach |
| AI Auditor tests | Znana prawdziwa przyczyna incydentu |

Granica synthetic DataOrigin = REAL ¦ SYNTHETIC jest obowiązkowe. Dane synthetic nie trafiają po cichu do produkcyjnego treningu. Promocja modelu wymaga REAL, OUT-OF-SAMPLE, WALK-FORWARD evidence.

# 12. Architektura i governance AI

| AI | Dozwolone | Niedozwolone |
| --- | --- | --- |
| News Intelligence | Ekstrakcja faktów ze źródłem/confidence | Wymyślanie faktów |
| Prediction Explanation | Wyjaśnianie istniejących wyników modeli | Samodzielne tworzenie authoritative probability |
| AI Auditor | Korelacja evidence i hipoteza RCA | Nadpisywanie security/audit state |
| Operations Assistant | Read-only sanitized context | Dostęp do sekretów / swobodne mutacje produkcji |
| Fix with Codex | Issue/test/PR proposal | Omijanie CI/review |

| Metryka AI Eval | Typ bramki |
| --- | --- |
| Schema validity | Hard |
| Grounding/evidence | Hard dla extraction |
| Hallucination rate | Regression threshold |
| Prompt injection resistance | Hard security |
| RCA accuracy | Benchmark |
| False positive/negative | Benchmark |
| Latency | Budget |
| Tokens/cost | Budget |

| Poziom | Automatyzacja |
| --- | --- |
| L0 | Observe |
| L1 | Recommend |
| L2 | Prepare Issue/test/config/PR |
| L3 | Approved safe action |
| L4 | Tylko predefiniowany odwracalny runbook |

# 13. Architektura bezpieczeństwa

Internet → Edge/WAF → TLS/Reverse Proxy → Rate Limit → AuthN → Policy AuthZ → Validation → App → Private DB/Worker/ML

| Obszar | Baseline |
| --- | --- |
| Identity | Sprawdzone Identity/OIDC; MFA admin; step-up dla krytycznych operacji |
| Authorization | Policy/entitlement; testy cross-user |
| Secrets | Nigdy w repo/log/audit/AI context |
| Input | Provider/files/news zawsze untrusted; limity size/time/schema/rows |
| Application | Safe errors, CSRF/XSS/CORS, parameterized access |
| Supply chain | Dependency/secret/code/container scanning |
| Backups | Szyfrowane, oddzielne + restore tests |
| AI | Sanitized context + prompt-injection tests |
| Model artifacts | Hash/integrity przed załadowaniem |

OWASP ASVS 5.0 stanowi baseline weryfikacji odpowiednich zabezpieczeń web/API.

# 14. Reliability, Observability i SLO

| Sygnał | Przykłady |
| --- | --- |
| Logs | Structured Event, TraceId, CorrelationId, Provider, SportEventId |
| Traces | Provider → RAW → Normalize → Resolve → Feature → Predict |
| Metrics | Latency, 5xx, jobs, provider errors, drift, costs |
| Health | Liveness/readiness bez ujawniania infrastruktury |
| Alerts | DB outage, provider failure, security spike, budget, backup |

| Cel przedprodukcyjny | Wartość | Charakter |
| --- | --- | --- |
| API availability | ≥99.5% miesięcznie po publicznym starcie | Target |
| Read API p95 | <500 ms dla typowych/cache'owanych odczytów | Target |
| Prediction job success | ≥99% poza niedostępnością upstream | Target |
| Critical audit coverage | 100% zdefiniowanych operacji | Hard |
| Backup restore | Min. raz/miesiąc w fazie production | Hard |

To są cele inżynierskie, nie kontraktowe SLA. Przed GA muszą zostać zmierzone na staging.

# 15. Quality Engineering

| Domena | Automatyzacja |
| --- | --- |
| Kod | Unit, Architecture, Integration, Property-based, E2E |
| Provider | Contract fixtures/schema drift |
| Dane | Golden Dataset, regression, completeness/conflicts/fuzzing |
| Czas | AsOfUtc i target leakage hard gates |
| ML | Walk-forward, calibration, regression, Champion/Challenger |
| AI | Golden Eval, hallucination, grounding, injection, cost |
| Security | SAST/dependency/secrets/container/authz/fuzz; DAST później |
| Resilience | Chaos/outage/DB slowdown/malformed/recovery |
| Performance | p50/p95/p99, throughput, CPU/RAM/DB |

## 15.1 Środowiska

| Środowisko | Dane | Cel |
| --- | --- | --- |
| Local | Synthetic + legal sample | Development/Codex |
| Test | Synthetic | Integration tests |
| CI | Synthetic + Golden | Ephemeral PR validation |
| Staging | Permitted/sanitized | Release verification |
| Simulation | Synthetic | ML/chaos/AI Audit |
| Production | Real permitted/licensed | Live |

## 15.2 CI/CD

PR FAST
build → unit → architecture → provider contract → security → AI smoke

MAIN FULL
integration → PostgreSQL → Golden Dataset → data quality → AI Eval → ML regression

NIGHTLY
Historical Replay → provider/data/security audit → chaos

WEEKLY
Model Tournament → performance → drift → dependencies → backup restore

| Test ID | Scenariusz | Oczekiwane |
| --- | --- | --- |
| T-TIME-001 | Feature późniejszy niż AsOfUtc | HARD FAIL |
| T-LIC-001 | Commercial purpose na non-commercial source | HARD FAIL |
| T-AUTH-001 | User wywołuje admin endpoint | 403 |
| T-DATA-001 | Providerzy różnią się corners | Zachowaj obie observations + audit |
| T-AI-001 | Artykuł bez informacji o urazie | NoRelevantFact |
| T-AI-002 | Prompt injection w artykule | Traktowane jako dane |
| T-ML-001 | Gorsza calibration challengera | Brak promocji |
| T-PLAY-001 | Skorelowane selections | Joint method + warning |

# 16. UX i Information Architecture

Public
├─ Dzisiaj / Wydarzenia
├─ Najmocniejsze sygnały
├─ Predykcje
├─ Prediction Playground
│  ├─ AI Suggestions
│  ├─ Mój kupon
│  ├─ Moje predykcje
│  └─ Skuteczność
├─ Skuteczność modeli
└─ Metodologia

Admin
├─ System
├─ Dane
├─ Providerzy
├─ Modele
├─ Predykcje
├─ Security
├─ Koszty i licencje
├─ Audit
└─ AI Operations Assistant

## 16.1 Makieta Event Intelligence

┌──────────────────── Event Intelligence ─────────────────────┐
│ Team A vs Team B | 20:45 | Data Quality 96 | Reliability 88│
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1X2 Home 52% | Draw 27% | Away 21%                         │
│ Goals O1.5 78% | O2.5 54% | BTTS 51%                       │
│ Najmocniejszy sygnał: Team A ≥1 gol 84%                     │
│ Model disagreement LOW | OOD NO                             │
│ Dlaczego? strength • form • xG • shots • lineup • similarity│
│ Rynek: BetStats 72% vs no-vig 63%                           │
│ [Dodaj do wirtualnego kuponu]                               │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

# 17. FinOps, licencje i gotowość komercyjna

| Koszt | Cel prywatny |
| --- | --- |
| GitHub/CI | ~0 PLN |
| PostgreSQL/Docker | ~0 PLN |
| AI | ~5-10 PLN/mies. |
| Search/enrichment | ~10-20 PLN/mies. |
| VPS | ~0-25 PLN/mies. |
| Łącznie | 30-50 PLN/mies. |

User → Subscription → Plan → Entitlement → Usage

Jakość core inference nie jest celowo pogarszana dla Free. Entitlements sterują dostępem i prezentacją.

Zweryfikowane prawa komercyjne wszystkich źródeł.

Privacy/legal review.

Public security hardening i pentest.

Zweryfikowany cost model.

Komunikacja produktu zgodna z analytics/game positioning.

# 18. Governance inżynierski

## 18.1 Definition of Ready

Issue ma problem statement i acceptance criteria.

Znane są zależności i założenia data/license.

Zmiana architektury ma ADR proposal.

Określono test/evaluation plan.

Brak nierozwiązanego blokera wymagającego zgadywania.

## 18.2 Definition of Done

Acceptance criteria spełnione.

Testy/evals dodane i green.

Brak naruszeń leakage/security/licensing hard gates.

Observability/audit dla krytycznej ścieżki.

PL/EN kompletne dla UI.

Migration/docs/ADR zaktualizowane.

ML: walk-forward/calibration evidence; AI: eval regression evidence.

## 18.3 RACI

| Decyzja | Product | Architecture | Data/ML | Security | Ops |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakres produktu | A/R | C | C | C | C |
| Zmiana domeny/modułu | C | A/R | C | C | C |
| Nowy provider | C | C | A/R | C | C |
| Promocja modelu | C | C | A/R | C | C |
| Publiczny launch | A | R | C | A/R | A/R |
| Krytyczna automatyzacja AI | C | A | C | A/R | R |

# 19. Architecture Decision Records

| ADR | Decyzja | Status |
| --- | --- | --- |
| ADR-001 | Modular Monolith | Accepted |
| ADR-002 | .NET 10 LTS | Accepted |
| ADR-003 | PostgreSQL canonical store | Accepted |
| ADR-004 | Provider DTO/domain separation | Accepted |
| ADR-005 | RAW-first ingestion where permitted | Accepted |
| ADR-006 | AsOfUtc temporal discipline | Accepted |
| ADR-007 | Python at ML boundary | Accepted |
| ADR-008 | Free-first paid-gap-filler | Accepted |
| ADR-009 | Prediction independent from market odds | Accepted |
| ADR-010 | No real-money betting | Accepted |
| ADR-011 | AI non-authoritative | Accepted |
| ADR-012 | PL/EN from first UI feature | Accepted |

# 20. Plan dostarczania

| Faza | Milestones | Exit evidence |
| --- | --- | --- |
| Foundation | M0-M2 | Jedno legalne wydarzenie przechodzi pełny pipeline |
| Data maturity | M3-M5 | Coverage/provenance/snapshots/leakage operational |
| Prediction maturity | M6-M11 | Kalibrowane walk-forward modele + T-12 |
| Product | M12-M13 | PL/EN web + Playground |
| AI/Ops | M14-M17 | News AI, Control Center, AI Auditor, Simulation |
| Sport expansion | M18-M21 | Advanced Football → Tennis → Basketball → Hockey |
| Commercial/public | M22-M23 | Licensing, entitlements, hardening, production |

| Epic | Zakres | Zależność |
| --- | --- | --- |
| E01 Foundation | Repo, solution, Docker, PostgreSQL, CI, observability/security | - |
| E02 Sports Core | Canonical sport/competition/event/participant | E01 |
| E03 First Provider | RAW + adapter + observations + resolver | E02 |
| E04 Quality Foundation | Golden Dataset, Testcontainers, contracts | E01-E03 |
| E05 Prediction Baseline | FeatureSnapshot + Elo + PredictionSnapshot | E03-E04 |
| E06 Evaluation | Brier/LogLoss + leakage + replay skeleton | E05 |

# 21. Pierwszy backlog inżynierski

| ID | Zadanie | M | Kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| BS-001 | Bootstrap .NET 10 solution | M0 | Build i CI green |
| BS-002 | Docker PostgreSQL | M0 | Compose health + migrations |
| BS-003 | Canonical Sports Core | M1 | Brak provider IDs |
| BS-004 | ExternalIdentity | M1 | Unique mapping + tests |
| BS-005 | RAW persistence | M2 | Hash/retrieval/provider metadata |
| BS-006 | Pierwszy football provider | M2 | DTO isolation + fixture + contract |
| BS-007 | Observation normalization | M2 | Validation/provenance |
| BS-008 | Canonical resolver | M2 | Conflict registry |
| BS-009 | Golden Dataset | M2 | Known RAW→Canonical |
| BS-010 | OpenTelemetry | M0 | Trace/log/metrics |
| BS-011 | Security baseline | M0 | Secrets/errors/headers/rate limit |
| BS-012 | FeatureSnapshot | M5 | AsOfUtc enforced |
| BS-013 | Elo baseline | M6 | Versioned + tests |
| BS-014 | PredictionSnapshot | M6 | Immutable output |
| BS-015 | Evaluation skeleton | M7 | Brier/LogLoss + leakage |

Exit pierwszego vertical slice Jedno prawdziwe wydarzenie z legalnego/darmowego źródła przechodzi RAW → Observation → Canonical → FeatureSnapshot → PredictionSnapshot → Evaluation, z TraceId, audit lineage i testami automatycznymi.

# 22. Rejestr ryzyk

| ID | Ryzyko | P | Wpływ | Mitigacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Scope creep | High | Critical | Vertical slices, DoR, ADR |
| R-02 | Licencje blokują komercjalizację | High | High | SourcePolicy + synthetic demo |
| R-03 | Schema drift providera | High | Medium | Contract tests + RAW replay |
| R-04 | Temporal leakage | Medium | Critical | AsOfUtc hard gate |
| R-05 | Overfitting/complexity | High | High | Baselines + walk-forward + calibration |
| R-06 | AI hallucination/injection | Medium | High | Grounding + eval + sanitization |
| R-07 | Wzrost kosztów | Medium | Medium | Cache/workers/hard budgets |
| R-08 | Security public launch | Medium | Critical | ASVS + threat model + pentest |
| R-09 | Premature abstraction | High | High | Football/Tennis validation |

# 23. Ocena architektury

Ocena Architektura jest spójna i profesjonalnie uzasadniona. Największym ryzykiem nie jest projekt techniczny, lecz zakres. Dlatego szeroki Target Architecture pozostaje, ale implementacja odbywa się przez małe vertical slices z mierzalnym exit criteria.

## 23.1 Elementy szczególnie mocne

Pełny lineage RAW → Prediction.

Provider Registry + Coverage Matrix + Acquisition Planner.

AsOfUtc/Historical Replay jako fundament.

Rozdzielenie Probability, Reliability i Market Price.

Playground korzysta z PredictionSnapshot zamiast tworzyć osobny subsystem hazardowy.

Simulation Lab służy jednocześnie ML, QA, chaos i AI Audit.

AI jest ograniczone przez deterministic controls i evals.

## 23.2 Celowo odłożone

Microservices.

Integracja wielu providerów przed vertical slice.

Neural networks/copulas/HMM bez benchmark evidence.

Swobodna automatyczna remediacja AI.

Zakup płatnych danych przed gotowym importerem i ablation plan.

# Dodatek A. Struktura dokumentacji repozytorium

docs/
  en/
    product/
    architecture/
    data/
    ml/
    ai/
    security/
    quality/
    operations/
  pl/
    product/
    architecture/
    data/
    ml/
    ai/
    security/
    quality/
    operations/
  adr/

# Dodatek B. Artefakty wymagane przed wyjściem z M2

| Artefakt | Stan |
| --- | --- |
| PRD | Approved |
| Architecture/C4 | Approved |
| Domain Model | Approved |
| ADR-001..012 | Accepted |
| Threat Model | Baseline |
| Test Strategy | Baseline |
| Data Dictionary | Initial |
| Provider Matrix | Pierwszy provider kompletny |
| Runbook Index | Created |
| OpenAPI | Dla zaimplementowanego API |
| Model Card | Elo baseline |
| Release Checklist | Draft |